UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - CCT

DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO - DC

ALYSSANDRO DYOGO PEREIRA RAMOS

DJHONATAH WESLEY CAVALCANTI ALVES

JOSE LUCAS CUSTODIO SILVA

RODRIGO ALMEIDA GOMES

RELATÓRIO DE PROCESSO DE RELEASE - 1

CAMPINA GRANDE - PB

2026

# Introdução

O seguinte relatório descreve o processo de desenvolvimento, gestão e linha do tempo de progresso de desenvolvimento das atividades da release 1 da aplicação ClassRoomPB dividida em 2 sprints às quais ao todo compuseram o desenvolvimento de 14 requisitos funcionais listados abaixo e divididos em 3 macro grupos, além de testes das mesmas e documentação.

- Cadastro e Autenticação

  - RF01: O sistema deve permitir o cadastro de alunos, professores, coordenadores e administradores.

  - RF02: O sistema deve permitir login com matrícula/e-mail e senha.

  - RF03: O sistema deve validar perfis de acesso, exibindo funcionalidades diferentes para cada tipo de usuário.

  - RF04: O sistema deve impedir cadastro duplicado por matrícula ou e-mail.

- Gestão Acadêmica Básica

  - RF05: O administrador deve poder cadastrar cursos.

  - RF06: O coordenador deve poder cadastrar disciplinas.

  - RF07: Cada disciplina deve possuir código, nome, carga horária, créditos e pré-requisitos opcionais.

  - RF08: O coordenador deve poder cadastrar períodos letivos, como “2026.2”.

  - RF09: O sistema deve permitir ativar ou encerrar um período letivo.

- Oferta de Turmas

  - RF10: O coordenador deve poder ofertar turmas para uma disciplina em um período letivo.

  - RF11: Cada turma deve possuir professor responsável, limite de vagas, horário e sala.

  - RF12: O sistema deve impedir choque de horário para o professor.

  - RF13: O sistema deve impedir oferta de turma sem professor responsável.

  - RF14: O coordenador deve poder alterar ou cancelar uma turma antes do início das aulas.

# Sprint 1

### 2.1 Papéis Assumidos na Sprint 1

- Alyssandro Ramos: Gerente de Projeto e Desenvolvedor

- Rodrigo Almeida: Desenvolvedor e Documentação

- Djhonatah Wesley: QA

- José Lucas: Desenvolvedor e Documentação

### 2.2 Backlog da Sprint

### 2.3 Acompanhamento e Desempenho (Burndown)

# Sprint 1

### 3.1 Papéis Assumidos na Sprint 2

- Alyssandro Ramos: Desenvolvedor e Documentação

- Rodrigo Almeida: Gerente de Projeto e Desenvolvedor

- Djhonatah Wesley: QA

- José Lucas: Desenvolvedor e Documentação

### 3.2 Backlog da Sprint

### 3.3 Acompanhamento e Desempenho (Burndown)