UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - CCT

DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO - DC

ALYSSANDRO DYOGO PEREIRA RAMOS

DJHONATAH WESLEY CAVALCANTI ALVES

JOSE LUCAS CUSTODIO SILVA

RODRIGO ALMEIDA GOMES

RELATÓRIO DE PROCESSO DE RELEASE - 2

CAMPINA GRANDE - PB

2026

# Introdução

O seguinte relatório descreve o processo de desenvolvimento, gestão e linha do tempo de progresso de desenvolvimento das atividades da release 2 da aplicação ClassRoomPB dividida em 2 sprints às quais ao todo compuseram o desenvolvimento de 16 requisitos funcionais listados abaixo e divididos em 3 macro grupos, além de testes das mesmas e documentação.

- Matrícula

  - RF15: O aluno deve poder consultar disciplinas/turmas disponíveis.

  - RF16: O aluno deve poder solicitar matrícula em uma turma.

  - RF17: O sistema deve verificar se há vagas disponíveis.

  - RF18: O sistema deve verificar se o aluno cumpriu os pré-requisitos da disciplina.

  - RF19: O sistema deve impedir choque de horário entre turmas do mesmo aluno.

  - RF20: O sistema deve confirmar matrícula automaticamente quando todos os critérios forem atendidos.

  - RF21: Caso não haja vaga, o aluno deve entrar em lista de espera.

  - RF22: O aluno deve poder cancelar matrícula dentro do período permitido.

- Lista de Espera

  - RF23: O sistema deve manter lista de espera por turma.

  - RF24: Quando uma vaga for liberada, o sistema deve chamar automaticamente o próximo aluno da lista.

  - RF25: A lista de espera deve respeitar a ordem de solicitação.

  - RF26: O coordenador deve poder visualizar a lista de espera de cada turma

- Frequência

  - RF27: O professor deve poder registrar presença/falta dos alunos por aula.

  - RF28: O sistema deve calcular automaticamente o percentual de frequência.

  - RF29: O aluno deve poder consultar sua frequência por disciplina.

  - RF30: O sistema deve alertar quando o aluno estiver abaixo do mínimo exigido.

# Sprint 3

### 2.1 Papéis Assumidos na Sprint 3

- Alyssandro Ramos: Desenvolvedor e Documentação

- Rodrigo Almeida: Desenvolvedor e Documentação

- Djhonatah Wesley: QA

- José Lucas: Gerente de Projeto e Desenvolvedor

### 2.2 Backlog da Sprint

### 2.3 Acompanhamento e Desempenho (Burndown)

# Sprint 4

### 3.1 Papéis Assumidos na Sprint 2

- Alyssandro Ramos: QA

- Rodrigo Almeida: Desenvolvedor e Documentação

- Djhonatah Wesley: Gerente de Projeto e Desenvolvedor

- José Lucas: Gerente de Projeto e Desenvolvedor

### 3.2 Backlog da Sprint

### 2.3 Acompanhamento e Desempenho (Burndown)